Product Backlog: EMPLIFI - Sistema de Gestión de RR.HH.

Visión del Producto: Una plataforma SaaS simple y accesible para pequeñas empresas que automatiza la gestión de talento y ofrece acompañamiento estratégico mediante Inteligencia Artificial.

Leyenda

- Prioridad: Alta (MVP), Media (V2), Baja (Futuro).

- Estimación (SP): Story Points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13).

- ID: Referencia cruzada con los Requerimientos Funcionales (RF) del documento.

Epic 0: Arquitectura

Tareas técnicas necesarias para soportar los requerimientos funcionales y no funcionales.

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configuración del Stack PERN | Alta | 8 | Inicializar repo, configurar Express, PostgreSQL y conectar Prisma ORM. Estructura de carpetas modular. |
| T-02 | Sistema de Autenticación y Roles (JWT) | Alta | 13 | Login seguro, encriptación (bcrypt), gestión de tokens, middleware de roles (Admin, Empleado). |
| T-03 | Seguridad de Datos Sensibles | Alta | 8 | Implementar encriptación en DB para salarios. Configurar Helmet/CORS en Express. |
| T-04 | Configuración de Tailwind y UI Base | Media | 5 | Configurar Tailwind CSS en React + Vite. Definir paleta de colores y componentes base (Botones, Inputs). |

Epic 1: Gestión de Empleados (Core)

Base de datos centralizada del talento humano.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de Empleados Como Admin, quiero registrar empleados con sus datos vitales para tener un expediente digital. | Alta | 8 | Validación de cédula única, email válido, salario > 0. Generación de ID único. |
| US-02 | Perfil del Empleado Como Usuario, quiero ver mi perfil o el de otros (si soy Admin) para consultar información. | Alta | 5 | Visualización por pestañas (Personal, Laboral). Restricción de permisos de visualización. |
| US-03 | Gestión de Contratos Como Admin, quiero adjuntar y definir contratos para controlar la legalidad laboral. | Alta | 8 | Soporte PDF. Alerta automática configurada para 30 días antes del vencimiento10. |
| US-04 | Expediente Digital (Documentos) 11 Como Admin, quiero subir documentos (C.I., licencias) para centralizar archivos. | Media | 5 | Carga de PDF/IMG (Máx 5MB). Categorización de documentos. |

Epic 2: Control de Asistencia (Core)

Automatización del control de tiempos sin hardware complejo.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Marcaje de Entrada/Salida Como Empleado, quiero marcar mi asistencia digitalmente para registrar mis horas. | Alta | 5 | Timestamp preciso servidor. Cálculo automático de horas trabajadas al cerrar. |
| US-06 | Gestión de Turnos Como Admin, quiero asignar horarios para definir cuándo debe trabajar cada empleado. | Alta | 8 | Validación de no superposición. Asignación masiva o individual. |
| US-07 | Justificación de Ausencias Como Empleado, quiero justificar una falta y subir evidencia para no ser penalizado. | Media | 5 | Flujo de aprobación. Carga obligatoria de justificativo si aplica. |
| US-08 | Solicitud de Vacaciones Como Empleado, quiero pedir vacaciones y ver mi saldo disponible. | Media | 8 | Verificación de saldo de días. Workflow de aprobación (Pendiente -> Aprobado/Rechazado). |

Epic 3: Nómina y Sueldos (Critical)

El motor financiero del SaaS.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Configuración Paramétrica Como Admin, quiero configurar deducciones e impuestos para adaptar la nómina a la ley. | Alta | 5 | Configuración de % de IESS/Seguro, impuestos y bonos recurrentes. |
| US-10 | Cálculo Automático de Nómina Como Sistema, quiero calcular sueldos basándome en asistencia y contratos. | Alta | 13 | Precisión de 2 decimales18. Inclusión de horas extras (x1.5, x2) y descuentos automáticamente. |
| US-11 | Generación de Roles de Pago (PDF) Como Empleado, quiero descargar mi rol de pagos en PDF. | Alta | 8 | Formato profesional. Desglose claro de ingresos y egresos. Generación asíncrona. |
| US-12 | Archivo de Transferencias Como Admin, quiero descargar un archivo para el banco (Cash Management). | Media | 5 | Formato compatible (.txt/.csv) con estructuras bancarias locales (Cash Management). |

Epic 4: Asistente Inteligente (Innovación - AIG)

El diferenciador clave: De un software pasivo a un socio activo.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Detección de Anomalías (Alertas) Como Admin, quiero que el sistema me avise si el ausentismo o costos suben inusualmente. | Media | 13 | Algoritmo que compara mes actual vs promedio histórico. Alerta en Dashboard si desviación > X%. |
| US-14 | Micro-guías Educativas (Contextual) Como Admin, quiero ver consejos legales/prácticos mientras hago tareas complejas. | Media | 5 | Tooltips o modales laterales ("Sabías que...") al momento de liquidar o despedir, explicando la ley. |
| US-15 | Recomendaciones de Optimización Como Admin, quiero sugerencias de turnos basadas en la carga de trabajo. | Baja | 8 | Análisis de horas extras recurrentes para sugerir contratación o cambio de turno. |

Epic 5: Reportes y Dashboard

Visibilidad para la toma de decisiones.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-16 | Dashboard Principal Como Admin, quiero ver los KPIs más importantes al entrar a la app. | Alta | 8 | Widgets: Total empleados, Nómina del mes, Ausencias hoy, Contratos por vencer. |
| US-17 | Reporte de Costos de Nómina Como Admin, quiero analizar cuánto gasto por departamento. | Alta | 5 | Gráficos de barras/pastel. Exportación a Excel. Comparativa mensual. |

Epic 6: Notificaciones

Mantener a los usuarios informados y proactivos.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-18 | Alertas de Vencimientos Como Admin, quiero recibir emails antes de que venzan contratos. | Alta | 3 | Cron job diario. Email a los 30, 15 y 7 días antes del vencimiento. |
| US-19 | Notificaciones de Nómina Como Empleado, quiero saber cuándo mi rol de pagos está listo. | Media | 3 | Notificación In-App y Email al confirmar la nómina. |

Epic 7: Evaluación y Reclutamiento (Fase 2)

Módulos complementarios para el crecimiento.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-20 | Evaluaciones de Desempeño Como Admin, quiero crear formularios para evaluar a mi equipo. | Media | 8 | Criterios personalizables. Escalas (1-5). Asignación a empleados. |
| US-21 | Publicación de Vacantes Como Admin, quiero crear una página pública con ofertas de empleo. | Baja | 5 | Generación de URL pública. Formulario de recepción de CVs30. |