3.1 Factibilidad Técnica

A continuación, se detalla el hardware y software necesario y disponible para la ejecución del proyecto.

Tabla 3-8: Hardware requerido

| Cantidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop HP 15-fc0275la (Jorge) | Funcional |
| 1 | Laptop Asus Zenbook L9N0CV03N357364 (Karen) | Funcional |
| 1 | Impresora Epson L210 (Pruebas) | Funcional |

Tabla 3-9: Software requerido

| Nombre | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 | Sistema Operativo | Legal |
| Visual Studio Code | IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) | Legal |
| Git | Sistema de control de versiones | Legal |
| Github | Plataforma de gestión y organización de proyectos | Legal |
| Node.js / PostgreSQL | Entorno de ejecución y Base de Datos | Open Source |

3.2 Factibilidad Económica

Se presentan los costos estimados de los activos tecnológicos involucrados en el proyecto.

Tabla 3-10: Costos del proyecto

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop HP 15-fc0275la | 600 | 600 |
| 1 | Laptop Asus Zenbook L9N0CV03N357364 | 500 | 500 |
| 1 | Impresora Epson L210 | 200 | 200 |
| Total |  |  | 1300 |

3.3 Gestión de Riesgos

A continuación, la identificación, análisis y hoja de gestión del riesgo principal seleccionado (R1).

Tabla 3-11: Identificación de riesgos

| Identificación | Descripción | Tipo de riesgo | Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en la planificación | Riesgos del proyecto | Posibles sobrecostos y desajuste en los plazos de entrega. |
| R2 | Errores en cálculo de nómina | Riesgos técnicos | Pagos incorrectos, multas legales y pérdida de confianza del cliente. |
| R3 | Vulneración de datos sensibles | Riesgos de seguridad | Robo de identidad, acceso a salarios y problemas legales de privacidad. |
| R4 | Interrupción del servicio | Riesgos operativos | Imposibilidad de marcar asistencia, pérdida de registros de horas trabajadas. |

Tabla 3-12: Análisis de riesgo

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Exposición al riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Valor | Prob. |
| R1 | Retrasos en planificación | 45% | 2 | Media |
| R2 | Errores cálculo nómina | 30% | 2 | Baja |
| R3 | Vulneración de datos | 20% | 1 | Baja |
| R4 | Interrupción servicio | 35% | 2 | Media |

Hoja de gestión de riesgos

Identificador del riesgo: R1 Fecha: 03/12/2025

Probabilidad: Media Impacto: Alto Prioridad: Media

Descripción: Retrasos en la planificación

Refinamiento: Causas Subestimación del tiempo necesario para completar tareas. Problemas técnicos no anticipados. Cambios en los requisitos. Consecuencias Desajuste en los plazos de entrega. Pérdida de confianza. Aumento de esfuerzo/costos.

Reducción: Planificación detallada con márgenes de tiempo, metodologías ágiles.

Supervisión: Revisiones periódicas del cronograma y reuniones de seguimiento.

Gestión: Asignar recursos adicionales y ajustar prioridades según sea necesario.

Estado actual: Gestionando el riesgo.

Encargado: Jorge Doicela Karen Mendoza

Hoja de gestión de riesgos

Identificador del riesgo: R2 Fecha: 03/12/2025

Probabilidad: Baja Impacto: Crítico Prioridad: Alta

Descripción: Errores en la precisión de cálculos de nómina

Refinamiento: Causas Errores de redondeo en operaciones matemáticas complejas. Lógica incorrecta en la aplicación de horas extras o deducciones. Consecuencias Discrepancias financieras en los roles de pago. Reclamos de empleados y problemas legales.

Reducción: Implementación de pruebas unitarias exhaustivas para el motor de cálculo. Uso de tipos de datos adecuados para manejo monetario en base de datos.

Supervisión: Validación manual de los primeros cálculos contra ejemplos reales.

Gestión: Corrección inmediata de bugs (Hotfix) y recálculo de nómina.

Estado actual: En análisis (Sprint 6).

Encargado: Jorge Doicela Karen Mendoza

Hoja de gestión de riesgos

Identificador del riesgo: R3 Fecha: 03/12/2025

Probabilidad: Baja Impacto: Crítico Prioridad: Media

Descripción: Vulneración de datos sensibles del personal 6

Refinamiento: Causas Configuración débil de permisos de acceso (Roles). Falta de encriptación en base de datos o transporte. Consecuencias Acceso no autorizado a salarios y datos personales. Violación de normativas de privacidad.

Reducción: Implementación de JWT y encriptación Bcrypt. Middleware de validación de roles estricto en el backend.

Supervisión: Auditoría de logs de acceso y pruebas de penetración básicas.

Gestión: Bloqueo de cuentas comprometidas y reseteo de credenciales.

Estado actual: Mitigado (Diseño de seguridad implementado).

Encargado: Jorge Doicela Karen Mendoza

Hoja de gestión de riesgos

Identificador del riesgo: R4 Fecha: 03/12/2025

Probabilidad: Media Impacto: Alto Prioridad: Media

Descripción: Interrupción del servicio en horario laboral 7777

Refinamiento: Causas Caída del servidor de aplicaciones (Node.js). Errores de código que detienen el proceso principal. Consecuencias Empleados no pueden marcar asistencia (Entrada/Salida). Pérdida de datos operativos del día.

Reducción: Uso de gestores de procesos (PM2) para reinicio automático. Manejo de excepciones globales en el código.

Supervisión: Monitoreo del estado del servicio (Uptime).

Gestión: Reinicio manual del servicio y comunicación a usuarios.

Estado actual: En consideración (Diseño de infraestructura).

Encargado: Jorge Doicela Karen Mendoza