El Sprint 1 está enfocado en la formalización del análisis y diseño del sistema, estableciendo los cimientos teóricos y estratégicos del proyecto. Esta fase es crítica para validar la viabilidad técnica y económica, así como para definir detalladamente los requerimientos y roles antes de iniciar la ejecución técnica del MVP (Producto Mínimo Viable).

### Sprint 1: Análisis, Diseño y Planificación del Proyecto

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Generar y validar la documentación de ingeniería de requisitos, estudios de factibilidad, matriz de riesgos y la estructura inicial de los artefactos ágiles (Backlogs). |
| Duración | 2 Semanas (19 Nov 2025 – 26 Nov 2025) |
| Velocidad de Equipo | 13 Story Points (Estimados) / 16 Story Points (Reales) |
| Épica Principal | Epic 0: Planificación y Diseño |

### Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Ingeniería de Requisitos y Definición de Actores | Alta | 5 | 6 | Documento aprobado que contenga: 1. RF y RNF: Listado detallado de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. 2. Personas y Roles: Identificación de stakeholders. 3. Tipos de Usuario: Matriz de permisos y roles del sistema. |
| T-02 | Análisis de Factibilidad y Gestión de Riesgos | Alta | 3 | 5 | Informe de viabilidad finalizado incluyendo: 1. Factibilidad Técnica: Validación del stack y herramientas. 2. Factibilidad Económica: Estimación de costos vs. presupuesto. 3. Riesgos: Matriz de identificación, análisis y planes de contingencia. |
| T-03 | Elaboración de Artefactos Ágiles | Alta | 5 | 5 | Creación y estructuración de: 1. Historias de Usuario: Redacción completa con criterios de aceptación. 2. Product Backlog: Priorización inicial de todas las funcionalidades. 3. Sprint Backlog: Planificación detallada para el siguiente ciclo de desarrollo. |
|  | Total de Story Points |  | 13 SP | 16 SP | Desviación: +3 SP por profundidad en análisis de riesgos. |

El Sprint 2 está enfocado en establecer la base técnica y de seguridad crítica, ya que estos son los cimientos necesarios para el desarrollo de cualquier funcionalidad posterior del MVP (Producto Mínimo Viable).

### Sprint 2: Base de Arquitectura y Seguridad Crítica

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Configurar el stack tecnológico (PERN) y establecer las medidas de seguridad necesarias. |
| Duración | 1 Semana (27 Nov 2025 – 03 Dic 2025) |
| Velocidad de Equipo | 16 Story Points (Estimados) / 21 Story Points (Reales) |
| Épica Principal | Epic 0: Arquitectura |

### Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configuración del Stack PERN | Alta | 8 | 8 | Inicializar repositorio, configurar Express, PostgreSQL y conectar Prisma ORM. Estructura de carpetas modular. |
| T-03 | Seguridad de Datos Sensibles | Alta | 8 | 13 | Implementar encriptación en base de datos para salarios. Configurar Helmet/CORS en Express. |
|  | Total de Story Points |  | 16 SP | 21 SP | Desviación: +5 SP por complejidad en la configuración de CORS y Encriptación. |

El Sprint 3 se centra en la finalización de la capa de arquitectura crítica, implementando el sistema de acceso completo por roles y la base visual de la aplicación. Esto es fundamental para que el equipo pueda empezar a construir los módulos funcionales en los siguientes sprints.

### Sprint 3: Sistema de Login Completo por Roles y UI Base

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Completar la funcionalidad de Login seguro, implementar la lógica de autorización por roles (Admin/Empleado) y establecer la configuración visual para la Interfaz de Usuario (UI). |
| Duración | 1 Semana (04 Dic 2025 – 10 Dic 2025) |
| Velocidad de Equipo | 16 Story Points (Estimados) / 13 Story Points (Reales) |
| Épica Principal | Epic 0: Arquitectura |

### Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-02b | Finalización del Sistema de Autorización y Roles | Alta | 5 | 5 | Implementación del middleware de roles para restringir rutas de acceso (Admin vs. Empleado). Gestión completa de refresh tokens. |
| T-04 | Configuración de Tailwind y UI Base | Media | 5 | 3 | Configurar Tailwind CSS en React + Vite. Definir paleta de colores (incluyendo tus colores personalizados) y componentes base (Botones, Inputs). |
| T-05 | Desarrollo del Formulario de Login y Redirección | Alta | 6 | 5 | Construcción de la interfaz de Login en React. Lógica de validación de formulario. Redirección de Admin a la vista de gestión y Empleado a su vista de perfil. |
|  | Total de Story Points |  | 16 SP | 13 SP | Desviación: -3 SP (Mayor eficiencia en diseño UI y lógica). |